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АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	26.01.2026
	пгт Ольга
	№
	32


О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие информационного общества 

на территории Ольгинского муниципального округа» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», постановлением Администрации Приморского края от 02.07.2019 № 418-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Информационное общество», решением Думы от 30.09.2025 № 445 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ольгинского муниципального округа Приморского края на период до 2030 года», постановлением администрации Ольгинского муниципального округа от 10.05.2023 № 287 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ольгинского муниципального округа и оценки эффективности их реализации», постановлением администрации Ольгинского муниципального округа от 04.03.2024 № 123 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации муниципальных программ Ольгинского муниципального округа», постановлением администрации Ольгинского муниципального округа от 08.09.2025 года № 719 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, действующих на территории Ольгинского муниципального округа на основании Устава Ольгинского муниципального округа администрация Ольгинского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие информационного общества на территории Ольгинского муниципального округа», утверждённую Постановлением администрации Ольгинского муниципального округа от 19.01.2024 № 17 (в редакции от 28.01.2025 № 42), изложив в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы аппарата администрации Ольгинского муниципального округа разместить на сайте Ольгинского муниципального округа настоящее постановление.
3.   Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы Ольгинского муниципального округа                             А.В. Чевтаева
	
	Приложение

к постановлению администрации Ольгинского муниципального округа

от 26.01.2026 № 32

 

	
	«Утверждена

постановлением администрации

Ольгинского муниципального округа
от  28.01.2025 № 42     


Паспорт муниципальной программы Ольгинского муниципального округа
 «Развитие информационного общества на территории Ольгинского муниципального округа» 
	Наименование муниципальной программы
	«Развитие информационного общества на территории Ольгинского муниципального округа» 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел экономического развития управления жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, градостроительства и экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа

	Соисполнители муниципальной программы
	-

	Подпрограммы муниципальной программы
	-

	Цели муниципальной
программы
	Создание условий для комфортного пребывания людей и развития территории, путём обеспечения услугами связи населенных пунктов Ольгинского муниципального округа;
Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в населенных пунктах Ольгинского муниципального округа

	Задачи

муниципальной программы
	Реализация полномочий администрации Ольгинского муниципального округа по обеспечение услугами связи, услугами широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в населенных пунктах Ольгинского муниципального округа

	Целевые

индикаторы и показатели муниципальной

программы
	1. Увеличение количества населённых пунктов Ольгинского муниципального округа обеспеченных услугами сотовой связи 

	
	2. Увеличение количества населённых пунктов Ольгинского муниципального округа обеспеченных услугами широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

	Сроки и этапы 

реализации муниципальной

программы
	Программа реализуется в 2023 – 2028 годы в один этап     

	Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Мероприятия Программы реализуются за счет средств краевого бюджета, бюджета Ольгинского муниципального округа и внебюджетных источников.                  

Общий объем финансирования Программы составляет 

61 271,92064 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета:                                     

2023 год – 6 688,0 тыс. рублей;                         

2024 год – 10 675,20 тыс. рублей;
2025 год – 9777,6 тыс. рублей; 
2026 год – 28 081,5 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Ольгинского муниципального округа: 

2023 год – 1 846,627 тыс. рублей;                         

2024 год – 2 668,80 тыс. рублей;

2025 год – 302,4 тыс. рублей; 
2026 год – 1 231,7794 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

2028 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников:

2023 год – 0,0 тыс. рублей;                         

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс.  рублей;
2028 год – 0,0 тыс. рублей.



	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Населённые пункты Ольгинского муниципального округа обеспеченны услугами сотовой связи.
Населённые пункты Ольгинского муниципального округа обеспеченны услугами широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

	Оценка эффективности муниципальной программы 
	Увеличение количества населённых пунктов Ольгинского муниципального округа обеспеченных услугами сотовой связи и широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.


1. Общая характеристика сферы реализации 
Настоящая Программа разработана с учетом требований и принципов развития информационного общества, определенных Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», постановлением Администрации Приморского края от 02.07.2019 № 418-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2020-2027 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения органов местного самоуправления относится создание условий для обеспечения жителей населенных пунктов округа услугами связи.
Ольгинский муниципальный округ является административно – территориальной единицей, в состав которой входят поселок городского типа Ольга, села Веселый Яр, Ветка, Маргаритово, Милоградово, Михайловка, Лиственная, Новониколаевка, Пермское, Серафимовка, Фурманово, Щербаковка, поселки Горноводное, Моряк-Рыболов, Нордост, Ракушка, Тимофеевка, деревни Бровки и Молдавановка.
Административным центром Ольгинского муниципального округа считается посёлок городского типа Ольга.

Общая протяженность границы Ольгинского муниципального округа составляет примерно 562,0 км, из них 306,4 км – сухопутная часть и 255,6 км – водная часть границы. В соответствии с местоположением округ приравнен к районам Крайнего Севера.
Ольгинский муниципальный округ граничит на севере с Кавалеровским муниципальным округом, на юге с Лазовским муниципальным округом, на западе с Чугуевским муниципальным округом. На юго-востоке граница Ольгинского муниципального округа проходит по береговой линии Японского моря.

Расстояние от краевого центра – г. Владивосток до центра округа – пгт Ольга составляет 502 км по северной автомобильной дороге, проходящей через пгт Кавалерово и 450 км по южной автомобильной дороге, проходящей через с. Лазо.
2. Обоснование необходимости разработки

На территории Ольгинского муниципального округа, площадь которого составляет 6415,98 км², по данным переписи населения 2020 года проживает 7 709 человек. В ряде отдаленных населенных пунктов округа численность населения составляет около 100 человек. В некоторых из таких пунктов в настоящий момент отсутвует телефонная связь. В связи с участившимися чрезвычайными ситуациями природного характера за последние годы, данные территории оказывались отрезанными от социально-значимых объектов. Отсутствие телефонной связи также препятствует экономическому развитию данных территорий, в частности развитию туризма. Отсутствие телефонной связи создаёт опасные условия для пребывания людей в данной местности.
2023. Основные цели и задачи программы

Целью Программы является: создание условий для комфортного пребывания людей и развития территории, путём обеспечения услугами связи населенных пунктов Ольгинского муниципального округа, услугами широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Задача Программы: реализация полномочий администрации Ольгинского муниципального округа по обеспечению услугами связи жителей населенных пунктов Ольгинского муниципального округа.
2023. Срок реализации программы
Реализация Программы рассчитана на 2023-2028 годы и осуществляется в один этап.

Предусматривается: обеспечение услугами связи и интернетом населенных пунктов Ольгинского муниципального округа путём реализации необходимых мероприятий.

5. Целевые показатели программы
Целевыми показателями программы являются:

1. Доля населённых пунктов, обеспеченных услугами связи населенных пунктов Ольгинского муниципального округа.
2. Доля домашних хозяйств, имеющих возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств.
Обеспечение услугами связи населенных пунктов будет осуществляться путём подготовки необходимых документов установки активного оборудования базовых станций, проведение оптоволоконных или радиорелейных линий связи, получение необходимых разрешений и согласований, регистрация объектов в надзорных органах, создание условий для развития услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в населенных пунктах.
6. План реализации программных мероприятий

План мероприятий по реализации программы 

на 2026 (очередной) год

	№
	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок реализации
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
	Объем ресурсного обеспечения (очередной год), тыс. руб.

	
	
	
	с

(месяц/

год)
	по

(месяц/

год)
	
	Всего
	за счет средств краевого бюджета
	за счет средств бюджета ОМО
	за счет внебюджетных средств

	1
	Проведение работ, связанных с обследованием автомобильных дорог в части их покрытия подвижной радиотелефонной связью 
	Отдел экономического развития управления ЖКХ, МО, градостроительства и экономического развития администрации ОМО
	01/2026
	02/2026
	Получение объективных данных об уровнях сигналов базовых станций подвижной радиотелефонной связи
	363,2794
	
	363,2794
	

	2
	Обеспечение услугами сотовой связи 

с. Фурманово
	Отдел экономического развития управления ЖКХ, МО, градостроительства и экономического развития администрации ОМО
	05/2026
	10/2026
	Население с. Фурманово обеспечено услугами сотовой связи
	9650,0
	9360,5
	289,5
	

	3
	Обеспечение услугами сотовой связи 

с. Щербаковка
	Отдел экономического развития управления ЖКХ, МО, градостроительства и экономического развития администрации ОМО
	05/2026
	10/2026
	Население с. Щербаковка обеспечено услугами сотовой связи
	9650,0
	9360,5
	289,5
	

	4
	Обеспечение услугами сотовой связи 

пос. Горноводное
	Отдел экономического развития управления ЖКХ, МО, градостроительства и экономического развития администрации ОМО
	05/2026
	10/2026
	Население пос. Горноводное обеспечено услугами сотовой связи
	9650,0
	9360,5
	289,5
	

	Итого по муниципальной программе 
	29313,2794
	28081,5
	1231,7794
	


7. Обоснование объёма финансирования программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета, бюджета Ольгинского муниципального округа, а также за счет внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы составляет 61 271,9064 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета:                                     

2023 год – 6 688,0 тыс. рублей;                         

2024 год – 10 675,2 тыс. рублей;

2025 год – 9 777,6 тыс. рублей;

        2026 год – 28 081,5 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс.  рублей;
        2028 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Ольгинского муниципального округа: 

2023 год – 1 846,627 тыс. рублей;                         

2024 год – 2 668,800 тыс. рублей;

2025 год – 302,4 тыс. рублей;

        2026 год – 1 231,7794 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс.  рублей;
       2028 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет внебюджетных источников:

2023 год – 0,0 тыс. рублей;                         

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;
        2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс.  рублей;

       2028 год – 0,0 тыс. рублей.

Ежегодное финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Ольгинского муниципального округа, осуществляется в пределах объемов средств, предусмотренных решением Думы Ольгинского муниципального округа «О бюджете Ольгинского муниципального округа на текущий год и плановый период».
Мероприятия Программы и объемы её финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Ольгинского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

8. Конечный (ожидаемый) результаты по итогам реализации программы
Создание на территории Ольгинского муниципального округа современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей доступность качественных услуг связи и широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Оценка эффективности реализации программы
	Критерии
	Формулировка критерия
	Содержание критерия
	Оценка (балл)

	К1
	Соответствие программы (подпрограммы) системе приоритетов социально-экономического развития территории
	Обеспечение услугами сотовой связи и мобильного доступа к сети «Интернет», проводного широкополосного доступа к сети «Инернет» отнесено нормативными правовыми актами (далее – НПА) к приоритетным задачам социально-экономического развития территории, решаемым, в том числе программными (подпрограммными) методами 
	10

	К2
	Постановка в программе (подпрограмме) задач, условием решения которых является применение программного (подпрограммного) метода
	Программный (подпрограммный) документ соответствует критерию аналогичной направленности
	10

	К3
	Уровень проработки показателей и индикаторов эффективности реализации программы (подпрограммы)
	Наличие в программе (подпрограмме) показателей эффективности программы (подпрограммы), динамики показателей по годам реализации программы (подпрограммы). В случае отсутствия статистических сведений разработаны методы расчета текущих значений показателей.
	10

	К4
	Уровень финансового обеспечения программы (подпрограммы) и его структурные параметры
	Финансовое обеспечение программы (подпрограммы) из всех источников финансирования составило свыше 80 процентов от запланированного значения.
	10

	К5
	Организация управления и контроля за ходом исполнения программы (подпрограммы)

	Ежегодный отчет о ходе реализации программы (подпрограмме) полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.
	10


Реализация Программы позволит обеспечить создание условий для комфортного пребывания людей и развития территории путём обеспечения услугами связи населенные пункты Ольгинского муниципального округа.
Мероприятия программы, целевые индикаторы и показатели представлены в приложении 1.
Приложение 1
к муниципальной программе 

«Развитие информационного общества 

на территории Ольгинского муниципального округа»

Перечень мероприятий программы и контрольных показателей

	№
пп
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Исполнители 
	наименование индикатора
	показатель эффективности

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	Обеспечение услугами связи населенные пункты Ольгинского муниципального округа
	2023-2028
	Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа
	Установлено активное оборудование базовых станций, проведены оптоволоконные или радиорелейные линии связи, получены необходимые разрешения и согласования, зарегистрированы объекты в надзорных органах, да/нет
	да
	да
	да

	2.
	Обеспечение услугами широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
	2023-2028
	Отдел экономического развития администрации Ольгинского муниципального округа
	Строительство распределительной сети связи по оптической технологии GPON в населённых пунктах Ольгинского округа, да/нет
	нет
	да
	да


                                                                                                                                                                                                                                                   ».
