Приложение к постановлению администрации

Ольгинского муниципального округа

от «29» ___мая___  2026 г. № 371

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Ольгинского муниципального округа

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

Ольгинский муниципальный округ образован законом Приморского края от 23.06.2022 № 133 - КЗ «Об Ольгинском муниципальном округе Приморского края».

Ольгинский муниципальный округ является административно-территориальной единицей, в состав которого входят пгт Ольга, с. Пермское,

с. Ветка, с. Новониколаевка, дер. Молдавановка, с. Михайловка, с. Фурманово,

пос. Горноводное, с. Щербаковка, с. Лиственная, с. Милоградово, с. Маргаритово, с. Серафимовка, с. Весёлый Яр, пос. Тимофеевка, пос. Ракушка, дер. Бровки, пос. Нордост.

Административным центром Ольгинского муниципального округа является пгт Ольга.

Теплоснабжение на территории Ольгинского муниципального округа осуществляет единая гарантирующая организация для централизованных систем теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго», юридический адрес: 690089, г. Владивосток, ул. Героев Варяга, 12, фактический адрес: производственный участок «Ольгинский» тепловой район Кавалеровский Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго», расположенный по адресу: 692460, пгт Ольга, ул. Комсомольская, д. 38 А, КПП 253801001, ИНН 2536112729.

Перечень котельных, расположенных на территории Ольгинского муниципального округа представлены в таблице 1.

Перечень потребителей тепловой энергии на территории Ольгинского муниципального округа представлены в таблице 2.

Таблица 1.

К плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Ольгинского муниципального округа

Перечень котельных, расположенных на территории Ольгинского муниципального округа

| № п/п | №, адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч |  | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А | Е 1,0-9Р-2 | 1 | 2003 | 0,8 |  | 0,97 | 230 | 59 | 230 | Ежегодно |
|  |  | КВт-0,2 | 1 | 2021 | 0,17 |  |  | 230 | 59 |  | Ежегодно |
| 2. | Котельная пос. Ракушка, ул. Школьная, 21 | УВКр-1,0 | 1 | 2006 | 0,86 |  | 3,44 | 240 | 61 | 240 | Ежегодно |
|  |  | УВКр-1,0 | 1 | 2006 | 0,86 |  |  | 240 | 61 |  | Ежегодно |
|  |  | УВКр-1,0 | 1 | 2025 | 0,86 |  |  | 240 | 61 |  | Ежегодно |
|  |  | УВКр-1,0 | 1 | 2025 | 0,86 |  |  | 240 | 61 |  | Ежегодно |
| 3. | Автоматизированная модульная котельная №2 пос. Тимофеевка, ул. Морская, 8 | Normann Prom 600 | 1 | 2022 | 0,52 |  | 1,56 | 180 | 90 | 180 | Ежегодно |
|  |  | Normann Prom 600 | 1 | 2022 | 0,52 |  |  | 180 | 90 |  | Ежегодно |
|  |  | Normann Prom 600 | 1 | 2022 | 0,52 |  |  | 180 | 90 |  | Ежегодно |
| 4. | Автоматизированная модульная котельная с. Серафимовка,ул.60 лет Октября, 2А | Synergy-300 | 1 | 2019 | 0,26 |  | 0,52 | 210 | 90 | 210 | Ежегодно |
|  |  | УВКр-0,63 РБ | 1 | 2019 | 0,26 |  |  | 210 | 90 |  | Ежегодно |
| 5. | Автоматизированная модульная котельная, пгт Ольга, ул. Ворошилова, 6 | Прометей-автомат КВм300 | 1 | 2016 | 0,26 |  | 0,52 | 210 | 90 | 210 | Ежегодно |
|  |  | Прометей-автомат КВм300 | 1 | 2016 | 0,26 |  |  | 210 | 90 |  | Ежегодно |
| 6. | Котельная СШ с. Пермское, ул. Совхозная, 8 | УВКр-0,16 | 2 | 2021 | 0,138 |  | 0,276 | 210 | 60 | 210 | Ежегодно |
| 7. | Автоматизированная модульная котельная, с. Михайловка, ул.Центральная,15Г | Прометей-автомат КВм140 | 2 | 2016 | 0,120 |  | 0,240 | 163 | 90 | 163 | Ежегодно |
| 8. | Котельная амбулатории пос. Моряк-Рыболов, ул. Ленинская, 101А | КВТС-0,3 УВКР-0,5 | 1 1 | 2001 2018 | 0,26 0,43 |  | 0,69 | 210 | 75-90 | 210 | Ежегодно |
| 9. | Автоматизированная модульная котельная, №1 пос. Моряк-Рыболов, ул. Пограничная, 7А | Прометей-автомат КВм400 | 2 | 2016 | 0,344 |  | 0,688 | 283 | 90 | 283 | Ежегодно |
| 10. | Автоматизированная модульная котельная, №2 пос. Моряк-Рыболов, ул. Пограничная, 7А | Прометей-автомат КВм140 | 2 | 2016 | 0,120 |  | 0,240 | 280 | 90 | 280 | Ежегодно |
| 11. | Котельная №1 пос. Тимофеевка (центральная), ул. Школьная, 6 | Normann Prom 1000 | 1 | 2025 | 0,859 |  | 2,577 | 210 | 90 | 210 | Ежегодно |
|  |  | Normann Prom 1000 | 1 | 2025 | 0,859 |  |  | 210 | 90 |  | Ежегодно |
|  |  | Normann Prom 1000 | 1 | 2025 | 0,859 |  |  | 210 | 90 |  | Ежегодно |
| Прочее топливо – мазут, эл. энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Центральная котельная, пгт Ольга, ул. Дзержинского, 18 | ТТКМ-4 | 1 | 1997 | 3,4 |  | 6,8 | 210 | 84 | 210 | Ежегодно |
|  |  | ТТКМ-4 | 1 | 1997 | 3,4 |  |  | 210 | 84 |  | Ежегодно |
| 13. | Котельная СОШ, с. Маргаритово, ул. Школьная, 11 | ZOTA LUX-X 100кВт | 1 | 2025 | 0,086 |  | 0,392 | 238 | 54 | 210 | Ежегодно |
|  |  | ZOTA LUX-X 100кВт | 1 | 2052 | 0,086 |  |  | 238 | 54 |  | Ежегодно |

Таблица 2.

К плану подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

Ольгинского муниципального округа

Перечень потребителей тепловой энергии на территории Ольгинского муниципального округа

| Объекты соцкультбыта |  |
| --- | --- |
| пгт Ольга | пос. Тимофеевка |
|  | МКОУ «СОШ пос. Тимофеевка»: |
| МКОУ «Центр образования «Ольга»: | - здание начальной школы |
| - здание детского сада | - здание средней школы |
| - здание начальной школы | МКДОУ «Детский сад № 4 пос. Тимофеевка»: |
| - здание средней школы | - здание детского сада |
| Окружной дом культуры | - здание пищеблока |
| Ольгинский историко-краеведческий музей | СДК пос. Тимофеевка |
| КГБУЗ «Ольгинская ЦРБ»: | с. Веселый Яр |
| - здание гараж | МКОУ «СОШ с. Веселый Яр» |
| - здание кухня | СДК с. Веселый Яр |
| - здание прачечной | ФАП с. Весёлый Яр |
| - здание стационара | пос. Ракушка |
| - здание поликлиники | МКДОУ «Детский сад № 5 пос. Ракушка» |
| МКУ «Ольгинский ОНО» | пос. Моряк-Рыболов |
| здание администрации Ольгинского МО | Амбулатория Моряк-Рыболов |
| с. Михайловка | СДК Моряк-Рыболов |
| МКОУ «СОШ с. Михайловка»: | МКДОУ «Детский сад № 3 п. Моряк-Рыболов» |
| - здание интерната | МКОУ «СОШ п. Моряк-Рыболов»: |
| - здание школы | - здание начальной школы |
| с. Милоградово | - здание средней школы |
| МКОУ СОШ с. Милоградово | - здание спортзала |
| МКДОУ «Детский сад №6 Милоградово» | с. Пермское |
| СДК с. Милоградово | МКОУ «СОШ с. Пермское» |
| с. Маргаритово | СДК с. Пермское |
| МКОУ «СОШ с. Маргаритово» |  |
| СДК с. Маргаритово |  |
| с. Серафимовка |  |
| МКОУ «СОШ с. Серафимовка» |  |
| МКДОУ «Детский сад № 7 с. Серафимовка» |  |
| СДК с. Серафимовка |  |

| Жилой фонд |  |
| --- | --- |
| пгт. Ольга | п. Моряк-Рыболов |
| Арсеньева, № 2 а | Советская ,№ 9а |
| Арсеньева, № 16 | Ленинская, №109 |
| Дзержинского, № 44 | Ленинская, №111 |
| Дзержинского, № 27 | с. Веселый Яр |
| Дзержинского, № 29 | Набережная, № 65 |
| Дзержинского, № 33 | Набережная, № 64 |
| Комсомольская, №21 | Заводская, № 1 |
| Комсомольская, № 24 | пос. Ракушка |
| Комсомольская, № 36 | Адмирала Федюковского, №24 |
| Комсомольская, № 38 | Адмирала Федюковского, №26 |
| Ленинская, № 24 | Адмирала Федюковского, № 30 |
| Первомайская, № 9 | Адмирала Федюковского, № 31 |
| Первомайская, № 9 а | Адмирала Федюковского, № 32 |
| Пролетарская, № 13 | Школьная, № 18 |
| Пролетарская, № 14 | Морская, № 60 |
| Пролетарская, № 12 | пос. Тимофеевка |
| Комсомольская, № 38 А | Ленина , № 1 |
| 8 Марта, 32 | Морская, №1 |
| Ручейная,д.9 | Морская, № 2 |
| Осовского, 11 А | Морская, № 3 |
|  | Почтовая, №22 |
|  | Первомайская, № 7 |
|  | Первомайская, № 9 |
|  | Первомайская, № 16 |
|  | Первомайская, № 18 |
|  | Первомайская, № 20 |

План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 года

| Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| Проведение заседания штаба по подготовке к отопительному сезону |  | Ежемесячно 15 мая 2026 года | Первый заместитель главы Ольгинского муниципального округа Чевтаева А.В. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, градостроительства и экономического развития Лисняк И.А. |  |
| Утверждение (актуализация) порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Ольгинского муниципального округа |  | До 15 февраля 2026 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, градостроительства и экономического развития Лисняк И.А. |  |
| Утверждение (актуализация) схемы теплоснабжения |  | До 20 февраля 2026 года | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, градостроительства и экономического развития Лисняк И.А. |  |
| Разработка и утверждение планов подготовки к отопительному периоду теплоснабжающих организаций |  | До 15 апреля 2026 года | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| Разработка и утверждение планов подготовки е отопительному периоду управляющих организаций, потребителей тепловой энергии |  | До 30 апреля 2026 года | ООО «Домэконом» ООО «Восток» МУП «ЖКХ Ольга» |  |
| Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. Ольгинского муниципального округа |  | До 15 мая 2026 года | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, градостроительства и экономического развития Лисняк И.А. |  |
| Проведение осмотра котельных и тепловых сетей после окончания отопительного сезона с составлением актов осмотра |  | До 10 июня 2026 года | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, градостроительства и экономического развития Лисняк И.А. Руководители ресурсоснабжающих организаций |  |
| Контроль за исполнением планов-графиков, ремонтных программ к отопительному сезону ресурсоснабжающих организаций |  | Постоянно | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, градостроительства и экономического развития Лисняк И.А. |  |
| Подготовка актов готовности к отопительному сезону 2026-2027 |  | Август-сентябрь 2026 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, градостроительства и экономического развития Лисняк И.А. Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отошений Силина О.Л. |  |
| Подготовка документов в Ростехнадзор для получения паспорта готовности Ольгинского муниципального округа к ОС 2026/2027 |  | Июль-сентябрь 2026 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, градостроительства и экономического развития Лисняк И.А. |  |
| Подписание актов готовности к подготовке отопительного сезона 2026/2027 |  | Сентябрь 2026 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, градостроительства и экономического развития Лисняк И.А. Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений Силина О.Л. |  |
| Утверждение постановления о начале отопительного сезона 2026/2027 |  | До 01октября 2026 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, градостроительства и экономического развития Лисняк И.А. Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и имущественных отношений Силина О.Л. |  |
| Проведение заседания штаба по подготовке к отопительному сезону 2026/2027 |  | 25 сентября 2026 | Первый заместитель главы Ольгинского муниципального округа Чевтаева А.В. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, градостроительства и экономического развития Лисняк И.А. |  |
| Получение паспорта готовности Ольгинского муниципального округа к прохождению отопительного сезона 2026/2027 |  | до 15 ноября 2026 | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, имущественных отношений, градостроительства и экономического развития Лисняк И.А. |  |
| 2. Мероприятия по повышению надежности системы теплоснабжения |  |  |  |  |
| Проведение ремонтных работ в рамках планов подготовки ресурсоснабжающих организаций |  | До 01 сентября 2026 года | Ресуроснабжающие организации |  |
| Проведение ремонтных работ в рамках планов подготовки управляющих организаций |  | До 01 сентября 2026 года | Управляющие организации |  |
| Котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А Замена насоса ст.№1 К 45/30 на насос К 45/30 с эл. двигателем 7,5 кВт 3000 об/мин. |  | До 30 августа 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### Котельная школы с. Пермское, ул. Совхозная, 8 А #### Замена сетевого насоса ст.№1 К 20/30 на насос К 20/30 с эл. двигателем 4 кВт 3000 об/мин. |  | До 30 августа 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### Центральная котельная пгт Ольга, ул. Дзержинская, 18 #### Восстановительный ремонт тепловой сети в здании котельной по ул.Дзержинского,18 с заменых трубопроводов диам. 57 мм - 82 п.м.,от котельной до до УЗ1 (полиция) с заменой трубопроводов диам. 57 мм - 52 п.м. |  | До 06 июля 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### Центральная котельная пгт Ольга, ул.Дзержинская,18 #### Восстановительный ремонт подземной тепловой сети по ул. Пролетарская, 15А (ТК-23А) - ул. Пролетарская, 20 с заменых трубопроводов диам. 159 мм - 80 п.м. |  | До 29 августа 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### АМК №1 пос. Моряк-Рыболов, ул. Пограничная, 1 #### Текущий ремонт и ревизия запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях |  | До 30 августа 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### АМК №2 пос. Моряк-Рыболов, ул. Пограничная, 1 #### Текущий ремонт электрооборудования |  | До 31 декабря 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### АМК воинской части пос. Тимофеевка, ул. Морская,8 #### Текущий ремонт электрооборудования |  | До 31 декабря 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### АМК воинской части пос. Тимофеевка, ул. Морская,8 #### Текущий ремонт котельного оборудования |  | До 30 сентября 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### АМК пос. Тимофеевка, ул. Первомайская, 5 #### Текущий ремонт котельно-вспомогательного оборудования и тепловых сетей |  | До 30 сентября 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### АМК с. Михайловка, ул. Центральная, 15Г #### Текущий ремонт электрооборудования котельной |  | До 31 декабря 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### АМК с. Серафимовка, ул. Маматова, 41 #### Текущий ремонт электрооборудования котельной |  | До 31 декабря 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### АМК ЦРБ пгт Ольга, ул. Ворошилова, 6 #### Замена запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях |  | До 30 сентября 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### Котельная пос. Ракушка, ул. Школьная, 21 #### Текущий ремонт котельно-вспомогательного оборудования |  | До 31 декабря 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### Котельная пос. Ракушка, ул. Школьная, 21 #### Ревизия и замена запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях |  | До 30 сентября 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### Котельная с. Веселый Яр, ул. Набережная, 57А #### Текущий ремонт тепловых сетей с заменых трубопроводов |  | До 30 сентября 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### Котельная школы с. Пермское, ул. Совхозная, 8 А #### Текущий ремонт котельно-вспомогательного оборудования |  | До 31 декабря 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### Котельная школы с. Пермское, ул. Совхозная, 8 А #### Текущий ремонт трубопроводов и ревизия запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях |  | До 30 сентября 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### Котельная школы, #### с. Маргаритово, ул. Школьная, 11 #### Текущий ремонт тепловых сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры |  | До 30 сентября 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### Центральная котельная #### пгт Ольга, ул.Дзержинская,18 #### Текущий ремонт здания котельной |  | До 30 сентября 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### Центральная котельная #### пгт Ольга, ул.Дзержинская,18 #### Текущий ремонт котельного оборудования |  | До 30 сентября 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### Центральная котельная #### пгт Ольга, ул.Дзержинская,18 #### Текущий ремонт с заменой запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях |  | До 30 сентября 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### Центральная котельная #### пос. Моряк-Рыболов, ул.Ленинская,101 А #### Текущий ремонт котельно-вспомогательного оборудования |  | До 30 сентября 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| #### Центральная котельная #### пос. Моряк-Рыболов, ул.Ленинская,101 А #### Текущий ремонт и ревизия запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях |  | До 30 сентября 2026 | КГУП «Примтеплоэнерго» |  |
| Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |  |
| Начало отопительного сезона |  |  |  |  |  |
| 2023-2024 гг. | 13.10.2023 |  |  | Постановление администрации Ольгинского муниципального округа от 09.10.2023 № 781 |  |
| 2024-2025 гг. | 10.10.2024 |  |  | Постановление администрации Ольгинского муниципального округа от 07.10.2024 № 704 |  |
| 2025-2026 гг. | 13.10.2025 |  |  | Постановление администрации Ольгинского муниципального округа от 09.10.2025 № 829 |  |
| Завершение отопительного сезона |  |  |  |  |  |
| 2023-2024 гг. | 15.05.2024 |  |  | Постановление администрации Ольгинского муниципального округа от 02.05.2024 № 288 |  |
| 2024-2025 гг. | 16.05.2025 |  |  | Постановление администрации Ольгинского муниципального округа от 12.05.2025 № 361 |  |
| 2025-2026 гг. | 15.05.2026 |  |  | Постановление администрации Ольгинского муниципального округа от 13.05.2026 № 336 |  |
| Погодные условия |  |  |  |  |  |
| 2023-2024 гг. | - средняя температура наружного воздуха за отопительный период: - 6,8 - самая низкая температура среднесуточная наружного воздуха: - 21,6 |  |  |  |  |
| 2024-2025 гг. | - средняя температура наружного воздуха за отопительный период: – 6,5 - самая низкая температура среднесуточная наружного воздуха: - 19,8 |  |  |  |  |
| 2025-2026 гг. | - средняя температура наружного воздуха за отопительный период: - 3,6 - самая низкая температура среднесуточная наружного воздуха – 16,7 |  |  |  |  |
| Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |  |  |
| 2023-2024 гг. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика- нет - аварийный остановок котельных- нет - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях- нет - аварии на магистральных разводящих сетях-нет - резкие перепады давления, гидроудар-нет |  |  |  |  |
| 2024-2025 гг. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика-нет - аварийный останов котельных-нет - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях-нет - аварии на магистральных разводящих сетях-нет - резкие перепады давления, гидроудар-нет |  |  |  |  |
| 2025-2026 гг. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика-нет - аварийный останов котельных-нет - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях-нет - аварии на магистральных разводящих сетях-нет - резкие перепады давления, гидроудар-нет |  |  |  |  |
| Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |  |  |  |
| 2023-2024 гг. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт-нет - некачественно выполненные ремонтные работы-нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС- нет - некорректная работа насосов, теплообменников-нет |  |  |  |  |
| 2024-2025 гг. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт-нет - некачественно выполненные ремонтные работы-нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС- нет - некорректная работа насосов, теплообменников-нет |  |  |  |  |
| 2025-2026 гг. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт-нет - некачественно выполненные ремонтные работы-нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС- нет - некорректная работа насосов, теплообменников-нет |  |  |  |  |
| Схемные условия |  |  |  |  |  |
| 2023-2024 гг. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: тупиковое движение теплосносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с нижней разводкой - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Скрытая и открытая - изолированные/неизолированные стояки |  |  |  |  |
| 2024-2025 гг. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: тупиковое движение теплосносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с нижней разводкой - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Скрытая и открытая - изолированные/неизолированные стояки |  |  |  |  |
| 2025-2026 гг. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: тупиковое движение теплосносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с нижней разводкой - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Скрытая и открытая - изолированные/неизолированные стояки |  |  |  |  |
| Режимные условия |  |  |  |  |  |
| Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |  |  |
| 2023-2024 гг. | Нет |  |  |  |  |
| 2024-2025 гг. | Нет |  |  |  |  |
| 2025-2026 гг. | 1 обращение |  |  |  |  |
| Аварийные ситуации |  |  |  |  |  |
| 2023-2024 гг. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет |  |  |  |  |
| 2024-2025 гг. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет |  |  |  |  |
| 2025-2026 гг. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет |  |  |  |  |
| Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |  |  |
| 2023-2024 гг. | Функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования в штатном режиме |  |  |  |  |
| 2024-2025 гг. | Функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования в штатном режиме |  |  |  |  |
| 2025-2026 гг. | Функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования в штатном режиме |  |  |  |  |