АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.01.2026 | пгт Ольга | № | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу, «Благоустройство территории Ольгинского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Ольгинского муниципального округа от 12.12.2023 №974 |  |  |  |

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 944-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края», на основании Устава Ольгинского муниципального округа Приморского края, администрация Ольгинского муниципального округа Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Ольгинского муниципального округа», утвержденную постановлением администрации Ольгинского муниципального округа от 12.12.2023 №974 (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:

  - Приложение 2 к Муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

  - Дополнить Муниципальную программу Приложениями 3 и 4 (прилагается).

- Отделу организационной работы аппарата администрации Ольгинского муниципального округа разместить настоящее постановление на официальном сайте Ольгинского муниципального округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Ольгинского муниципального округа.

### Врио главы Ольгинского муниципального округа                                                                                              А.В. Чевтаева

Приложение 2

к муниципальной программе «Благоустройство территории Ольгинского муниципального округа» на 2023-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

адресов объектов благоустройства и основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Ольгинского муниципального округа»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Придомовая территория, ул. Дзержинского, 44 пгт. Ольга, Ольгинского округа Приморского края | Администрация Ольгинского муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.2. Придомовая территория, ул. Первомайская, 9А пгт. Ольга, Ольгинского округа Приморского края | Администрация Ольгинского муниципального округа | 2024 | 2024 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.3. Придомовая территория, ул. Первомайская, 9 пгт. Ольга, Ольгинского округа Приморского края | Администрация Ольгинского муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства. | ремонт дворового проезда (установка ливневых стоков) | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| 1.4. Придомовая территория, ул. Комсомольская, 36 пгт. Ольга, Ольгинского округа Приморского края | Администрация Ольгинского муниципального округа | 2026 | 2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства | ремонт дворового проезда (асфальтирование, установка ливневых стоков) | - количество благоустроенных дворовых территорий -площадь благоустроенных дворовых территорий |
| - Благоустройство муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Благоустройство общественных территорий округа | Администрация Ольгинского муниципального округа | 2023 | 2030 | Приведена в нормативное состояние территория, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования - площадь благоустроенных территорий общего пользования |
| - Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» 3.1. Благоустройство общественных территорий округа; Администрация Ольгинского муниципального округа; 2023; 2030; - обеспечение нормативных безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - улучшение внешнего облика территории Кавалеровского муниципального округа; - улучшение экологической обстановки на территории округа; - обеспечение благоустройства общественных мест общего пользования по инициативе граждан.; Повышение уровня благоустройства; - количество реализуемых проектов по направлению «Твой проект». - Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков |
| 4.1. Инвентаризация в соответствии с графиком инвентаризации. | Администрация Ольгинского муниципального округа | 2023 | 2030 |  |  |  |
| 4.2. Оформление паспортов благоустройства. | Администрация Ольгинского муниципального округа | 2023 | 2030 | Оформленные паспорта благоустройства |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе «Благоустройство территории Ольгинского муниципального округа» на 2023-2030 годы

РЕСУРСНОЕ

обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ольгинского муниципального округа «Благоустройство территории Ольгинского муниципального округа»

| N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы бюджета Ольгинского муниципального округа (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство территории Ольгинского муниципального округа» | Всего, в том числе: | х | х | х | х | 0,00 | 550,00 | 8477,51 | 4030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Благоустройство территории муниципального округа | Всего, в том числе: | 963 | 0503 | 2200220830, 2200220831, 22002S2363. 22002S2364 22002S2610 | 244 | 0.00 | 550,00 | 8472,51 | 4030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Ольгинского муниципального округа |  |  |  |  | 0,00 | 550,00 | 8472,51 | 4030,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4 к муниципальной программе «Благоустройство территории Ольгинского муниципального округа» на 2023-2030 годы РЕСУРСНОЕ обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ольгинского муниципального округа «Благоустройство территории Ольгинского муниципального округа»

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.12 | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | Всего | 0,00 | 10719,99 | 5658,145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 10719,99 | 5658,145 | 0,00 | 6433,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края | Всего | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 3030,30 | 4715,56 | 4715,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 4715,56 | 4715,56 | 0,00 | 0,00 |