Приложение 5

к муниципальной программе «Благоустройство территории Ольгинского муниципального округа» на 2023-2030 годы

План мероприятий по реализации программы

«Благоустройство территории Ольгинского

муниципального округа» на 2026 (очередной) год

| № | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объем ресурсного обеспечения (очередной год), руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/ год) | по (месяц/ год) |  | Всего | за счет средств краевого бюджета | за счет средств бюджета ОМО | за счет внебюджетных средств |
| 1. | Благоустройство территории Ольгинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по благоустройству территорий Ольгинского муниципального округа | Отдел по работе с территориями администрации Ольгинского муниципального округа | 01.2026 | 12.2026 | благоустройство и надлежащее содержание территорий Ольгинского муниципального округа | 1 3 15 000,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятия по благоустройству территорий Ольгинского муниципального округа (МКУ «Хозяйственное управление администрации Ольгинского муниципального округа») | МКУ «Хозяйственное управление администрации Ольгинского муниципального округа» | 01.2026 | 12.2026 | благоустройство и надлежащее содержание территорий Ольгинского муниципального округа | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | 0,00 |
| 1.3. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований | Отдел по работе с территориями администрации Ольгинского муниципального округа | 01.2026 | 12.2026 | Придомовая территория приведена в нормативное состояние в соответствии с Правилами благоустройства | 3 030 303,03 | 3 000 000,00 | 30 303,03 | 0,00 |
| 1.3. | Реализация проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | Отдел по работе с территориями администрации Ольгинского муниципального округа МКУ «Культура и библиотеки» | 01.2026 | 12.2026 | - обеспечение нормативных безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - улучшение внешнего облика территории Ольгинского муниципального округа; - улучшение экологической обстановки на территории округа; | 6 060 606,06 | 6 000 000,00 | 60 606,06 | 0,00 |
| «Итого по муниципальной программе (подпрограмме) |  |  |  |  |  | 10 880 909,09 | 9 000 000,00 | 1 880 909,09 | 0,00 |

Ко                                                                                 ».

Ко